ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

เรื่อง  สอบราคาจ้างประเภทประปา   ตำบลตะเคียนทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประเภทประปาตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม   ราคากลาง  939,500.-  บาท   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.โครงการขยายเขตประปาถนนสายหลัง อบต.ตะเคียนทอง ตั้งแต่สะพานคลองวัว-บ้าน  น.ส.อาภรณ์  วิชัยดิษฐ์  หมู่ที่ 7  ระยะทาง 610 เมตร วางท่อ PE  ขนาด ( 110 มิลลิเมตร      เป็นเงิน 308,000.- บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

2. โครงการขยายเขตประปาสายเลียบถนน บ้านบนไร่-บ้านดอนยาง  หมู่ที่ 1 วางท่อ PE  ขนาด ( 110 มิลลิเมตร  ระยะทาง 450 เมตร   เป็นเงิน  204,000.-  บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)

3. โครงการขยายเขตประปาต่อจากท่อการประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านดอนเค็จ-บ้านพุฒิ เข้าไปตามถนนซอยบ้านนางชูศรี  นุ้ยหีต  หมู่ที่ 2  วางท่อ  PE ขนาด ( 110 มิลลิเมตร     ระยะทาง 350  เมตร   เป็นเงิน 258,000.-  บาท  (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4. โครงการขยายเขตประปา ภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  หมู่ที่ 2  วางท่อ PE ขนาด ( 110 มิลลิเมตร   ระยะทาง  300 เมตร    เป็นเงิน  169,500.-  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

## 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ภายในวงเงิน  469,750.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

/กำหนดดูสถานที่...

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   31   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2550  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง 12.00 น. และกำหนดฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3,000.-  บาท   ได้ที่ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง  ระหว่างวันที่  17   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2550  ถึงวันที่  31  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2550  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7725-5049  ต่อ  12   ในวันและเวลาราชการ

# ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ)           ธีระวิทย์  สุทธินุ่น

(นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1 /2551

การจัดจ้างประเภทประปา   ตำบลตะเคียนทอง

ปีงบประมาณ  2551

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง   ลงวันที่  16  ตุลาคม  2550

__________________________________

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “องค์การบริหารส่วนตำบล”

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการประเภทประปา    ตำบลตะเคียนทอง  ราคากลาง  939,500.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2550   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.โครงการขยายเขตประปาถนนสายหลัง อบต.ตะเคียนทอง  ตั้งแต่สะพานคลองวัว- บ้าน น.ส.อาภรณ์  วิชัยดิษฐ์  หมู่ที่ 7  ตำบลตะเคียนทอง  วางท่อ PE ขนาด ( 110  มิลลิเมตร ระยะทาง 610  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  (ตามแบบที่สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ กำหนด)    เป็นเงิน  308,000.- บาท  (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

2.โครงการขยายเขตประปาสายเลียบถนน บ้านบนไร่ – บ้านดอนยาง  หมู่ที่ 1  ตำบลตะเคียนทอง  วางท่อ PE ขนาด ( 110  มิลลิเมตร  ระยะทาง 450 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบที่ สำนักงานประปา-กาญจนดิษฐ์ กำหนด)   เป็นเงิน  204,000.- บาท  (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)

3. โครงการขยายเขตประปา ต่อจากท่อการประปาส่วนภูมิภาค   สายบ้านดอนเค็จ – บ้านพุฒิ  เข้าไปตามถนนซอยบ้านนางชูศรี  นุ้ยหีต  หมู่ที่ 2  ตำบลตะเคียนทอง วางท่อ PE ขนาด ( 110  มิลลิเมตร  ระยะทาง 350 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ   (ตามแบบที่ สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ กำหนด)   เป็นเงิน  258,000.-  บาท  (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4. โครงการขยายเขตประปา ภายในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  หมู่ที่ 2    ตำบลตะเคียนทอง  วางท่อ PE    ขนาด  (   110  มิลลิเมตร   ระยะทาง  300  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ   (ตามแบบที่สำนักงาน-ประปากาญจนดิษฐ์ กำหนด)    เป็นเงิน  169,500.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

1.5 ………..……………………..…………..……………………..…

1.6 ………..……………………..…………..……………………..…

/2.คุณสมบัติ...

-2-

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันใน  วงเงินไม่น้อยกว่า  469,750.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ    อุปกรณ์

ค่าแรงงาน    ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข   เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำไว้ด้วยทุกแห่ง

/4.2 ผู้เสนอราคา...

-3-

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   		                  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว                                                                                                                                                   	                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จไม่เกิน 50 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 1/2551”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งแต่วันที่   1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2550  ถึงวันที่    1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2550  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

/5.3 องค์การบริหาร...

-4-

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้

คณะกรรมการเปิดซองหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

/6.การทำสัญญา...

-5-

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร-ส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1  เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ1.4

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้าน)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา

(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  ดังนี้

งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง      เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1  โครงการขยายเขตประปาถนนสายหลัง อบต.ตะเคียนทอง  ตั้งแต่สะพานคลองวัว-บ้าน น.ส.อาภรณ์  วิชัยดิษฐ์  หมู่ที่ 7

7.2   โครงการขยายเขตประปาสายเลียบถนน    บ้านบนไร่ – บ้านดอนยาง  หมู่ที่ 1

งวดสุดท้าย    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

/8.อัตราค่าปรับ...

-6-

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่จัดจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับรับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2550

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองได้รับเงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้วเท่านั้นและองค์การบริหารส่วนตำบลฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอ

10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ    ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ       ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

/10.3 ผู้เสนอราคา...

-7-

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและตกลงจ้างรับเหมาตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1  ช่างประปา

11.2………………………………………

12. ในระหว่างเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

วันที่  16  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง